毕节市新型综合能源基地建设实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实国发〔2022〕2号、国函〔2022〕65号文件精神，抢抓《贵州省能源局支持推动毕节能源产业高质量发展工作方案》、《贵州电网公司支持推动毕节高质量发展行动方案》机遇。围绕“四新”主攻“四化”，立足于毕节能源资源禀赋，加强清洁能源开发利用，聚焦“两区一典范一基地”主定位，建设新型综合能源基地，推动能源产业高质量发展，特制定本方案。

# 一、总体要求

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对贵州对毕节的重要指示批示精神，充分发挥政策、资源、人口“三大优势”，坚持市场导向、顺应市场规律，深入实施“市场换产业、资源换投资”战略，围绕打造“两区一典范一基地”，建设绿色低碳、数字创新、智慧多元、安全高效、保障有力、产业链完善的新型综合能源基地。

（二）基本原则

- 坚持清洁低碳，绿色发展。以能源安全新战略为引领，按照“碳达峰、碳中和”的要求，坚持传统能源产业绿色改造和高碳资源低碳发展、黑色煤炭绿色发展，优化能源产业布局，构建绿色能源产业体系。大力发展风电、光伏发电等新能源，把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向，做好增加清洁能源供应能力的“加法”和能源产业链碳排放的“减法”，逐步降低煤炭消费比重，提高清洁能源消费比重，推动形成绿色低碳的能源消费模式，促进生态文明建设。

坚持多能互补，多元发展。推动能源供给革命，建立以传统能源为基础，多元化能源供给的战略目标，把牢能源安全主动权。立足我市以煤为主的供应现状，加快煤炭优质产能释放，建立煤炭储备体系，加强煤炭安全托底保障。合理建设先进煤电，加快现役煤电综合节能升级和灵活性改造，发挥煤电支撑性调节性作用。加强非常规天然气勘探开发，谋划煤制油气发展，推进川气入毕，增强油气储备，提升油气自给能力。加快抽水蓄能等灵活性电源建设，推进源网荷储一体化和大型水风光综合基地建设，推动新能源多元发展，构建多能互补示范区。

- 坚持合作开发，融合发展。统筹内供和外需市场，以合作共赢为导向，坚持对内对外开放相促进，引资、引技和引智并重发展，深化周边和沿线能源合作；加快建设大型煤炭储配基地，形成“基地+平台”保供模式，打造西南地区重要的煤炭保供基地。持续实施“毕电送深”战略，对接成渝地区双城经济圈、粤港澳大湾区建设，加强与周边省市交流合作，持续深化能源领域省内、国内合作。

## （三）主要目标

2025年目标：力争到2025年，毕节市能源生产储备能力明显提升，能源清洁化利用水平稳步提高，能源综合供给体系初步形成，能源数字化有序推进，能源区域保障能力稳步提升，有效保障周边省市用能需求，新型综合能源基地初步建成。

——能源生产储备能力。到2025年，力争全市现代能源产业总产值1000亿元以上，煤炭产能10000万吨，产量8000万吨；力争全市发电量600亿千瓦时以上，非常规天然气（地面煤层气）抽采产量2.57亿立方米，产能5.14亿立方米；力争煤炭仓储能力达300万吨，成品油储备能力达14万立方米。

——能源清洁开发利用水平。到2025年，力争全市非化石能源装机达到1300万千瓦、比重提高到50%左右，非化石能源发电量比重达25%左右；力争地热能供热制冷面积150万平方米。全市非化石能源消费比重达到20%。

——能源数字化水平。到2025年，能源行业数字基础设施进一步夯实，推进第六代工业互联网、大数据、信息化、智能化等在能源领域融合发展。

——能源区域保障能力。到2025年，力争市内用煤4500万吨，外销煤炭3500万吨，外送电量400亿千瓦时。

2035年目标：到2035年，建成毕节市新型能源综合基地，现代能源产业取得突破性发展，绿色低碳循环发展的现代化产业体系基本建立。全市能源产业升级成效显著，创新能力持续增强，实现更高质量、更有效率、更加公平、更为安全的可持续健康发展，能源产业对毕节经济发展的支撑进一步增强。

| 专栏1：毕节市新型综合能源基地建设主要目标表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 指标名称 | 2025年 |
| 能源生产 储备能力 | 煤炭产能（万吨） | 10000 |
|  | 原煤产量（万吨） | 8000 |
|  | 发电量（亿千瓦时） | 600 |
|  | 成品油储备库（万立方米） | 14 |
|  | 电力总装机（万千瓦） | >2600 |
|  | 其中：风电及光伏发电（万千瓦） | 1200 |
|  | 水电（万千瓦） | 110 |
|  | 煤电（万千瓦） | 1290 |
|  | 煤炭储备能力（万吨） | 300 |
| 能源清洁 开发利用 水平 | 非化石能源装机比重 | 50% |
|  | 非化石能源发电量比重 | 25% |
|  | 非化石能源消费比重 | 20% |
|  | 地热能利用面积（万平方米） | 150 |
| 能源区域 保障能力 | 市内用煤（万吨） | 4500 |
|  | 外销煤炭（万吨） | 3500 |
|  | 外送电量（亿千瓦时） | 400 |

# 二、提升能源安全综合保障能力

## （四）加快提升煤炭托底保障能力

1.优化煤炭开发布局。加快煤炭矿区总体规划修编，推动6个国家级矿区修编（黔北矿区毕节区、大方区、黔西区、黔西北矿区金沙区、织纳矿区织金区、水城矿区纳雍片区一期）和3个省级矿区（威宁金龙矿区、赫章北部矿区、金沙东部矿区）修编，推进全市煤矿优化布局。加快申请设置省级煤炭规划矿区，推动露天煤矿建设，有效提升全市电煤供应保障能力。（牵头单位：市发展和改革委员会；责任单位：市自然资源和规划局、市生态环境局、市能源局、市水务局、市林业局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

2.增强煤炭保供能力。紧紧围绕新建一批、技改一批、提升一批、整合一批、盘活一批、淘汰一批“六个一批”要求，加快推进中寨煤矿一期、以那煤矿一期、文家坝二矿、天润白布煤矿、高源煤矿等大中型煤矿建设；有序推进硫磺坡、黄家山、大湾等露天煤矿项目建设。到2025年，力争生产煤矿产能10000万吨/年，原煤产量8000万吨。（牵头单位：市能源局；责任单位：市发展和改革委员会、市自然资源和规划局、市生态环境局、市应急管理局、市水务局、市林业局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

3.提高煤炭储配能力。大力推进织金200万吨煤炭储备中心建设，加快推进毕节东、金沙柳塘煤炭储配基地项目、赫章县煤炭应急储配节点及煤矸石、粉煤灰综合利用项目建设前期工作。到2025年，力争煤炭仓储能力达300万吨，周转能力达到1000万吨。（牵头单位：市发展和改革委员会；责任单位：市能源局、市交通运输局、市生态环境局、市自然资源和规划局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

## （五）充分发挥煤电支撑调节作用

4.科学布局先进煤电。优先建设大容量、高参数、低排放的支撑性调节性电源，推动威赫电厂、金元织金“上大压小”异地技改项目建设。在国家控制的总量规模内优先安排华润黔西电厂、华润大方电厂、金元茶园电厂二期等项目核准。（牵头单位：市发展和改革委员会；责任单位：市能源局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市水务局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

5.充分推进煤电灵活性改造。深挖现役煤电机组调节潜力，提升系统调节运行效率。煤电企业应根据机组自身特点及在电网系统调峰中的地位与作用，制定灵活性改造技术方案，实现煤电机组具备在30%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。（牵头单位：市能源局，责任单位：市发展和改革委员会，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

## （六）推动构建新型电力系统

6.完善主网架结构。加快500千伏奢香-鸭溪二回工程、威赫电厂送出工程、500千伏乌撒变主变扩建工程、500千伏乌撒—奢香二回线路工程、500千伏金海湖输变电工程、500千伏金元织金电厂送出工程等项目建设，提升电网输电能力。到2025年，新建500千伏变电站1座，新增500千伏变电容量300万千伏安，新建500千伏线路644公里。（牵头单位：市发展和改革委员会；责任单位：市能源局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市工业和信息化局、市水务局、毕节供电局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

7.推动源网荷储一体化发展。积极探索源网荷储一体化项目发展路径，有序推动电力源网荷储一体化和多能互补项目实施，实现“源网荷储”的智能化调度与交易。推动贵州金元金沙柳塘多能互补风光火储一体化项目、织金电厂风光火储一体化项目、贵州金元织金多能互补风光火储一体化项目、大方县风光储一体化多能互补生态治理新能源基地项目、赫章县威赫电厂火风一体化风电场项目建设。在新能源条件好的地区，支持分布式电源开发建设和就近接入消纳，结合增量配电网等工作，开展源网荷储一体化绿色供电建设。（牵头单位：市能源局；责任单位：市发展和改革委员会、市自然资源和规划局、市生态环境局、市工业和信息化局、市水务局、毕节供电局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

8.推进储能项目建设。充分发挥毕节能源优势和抽水蓄能站点资源优势，布局抽水蓄能项目，提高系统灵活调节能力，促进新型电力系统建设。积极推进威宁乐坪、威宁新水、黔西新仁等抽水蓄能电站项目开展前期工作。（牵头单位：市发展和改革委员会；责任单位：市能源局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市水务局、毕节供电局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

9.提升电力负荷弹性。完善电力需求侧响应统一技术管理平台，积极推动毕节用户参与需求侧响应，提升系统用能需求智控水平，提高需求侧响应能力，力争全市在2025年电力需求侧响应能力达到最大负荷的5%左右，提升毕节区内新能源消纳能力。（责任单位：毕节供电局）

## （七）推进油气产供储销一体化发展

10.增强油气保供能力。构建外来多气源供应格局，建立天然气多元化供应体系，实现天然气互联互通，提高气源供给能力。提高成品油供应保障和应急能力。推动中石化油库、贵州方能成品油库、纳雍县成品油库仓储设施等项目建设，到2025年，力争建成14万立方米成品油储备库。（牵头单位：市能源局；责任单位：市发展和改革委员会、市自然资源和规划局、市生态环境局、市水务局、市商务局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

11.加快煤层气开发利用。加大非常规天然气勘探开发工作力度，推动毕节市煤层气增储上产。以已设的煤层气矿权区块和中石化织金区块总计13个区块为重点建产区，以织金、纳雍的8个煤层气资源潜力较大区块为重点勘查开发试验区，以少普-珠藏区块、大方岔河区块、大方对江井田北区块等18个含气矿区为后备勘查区，滚动开发煤层气。以新田煤矿、文家坝煤矿和大龙凤煤矿等6个煤层气（煤矿瓦斯）井上下联合抽采项目为重点，构建毕节市“13+8+18+6”的煤层气勘查开发规划布局，打造南方煤层气综合开发利用基地。到2025年，力争新增煤层气探明储量200亿立方米，地面煤层气年产量达到2.57亿立方米，推进织金-纳雍煤层气产业化基地建设。（牵头单位：市自然资源和规划局；责任单位：市发展和改革委员会、市能源局、市生态环境局、市水务局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

## （八）守牢能源安全生产底线

12.夯实煤矿安全保障基础。按照“大规划引领大格局、大超前保障大接续、大区域促进大发展、大系统实现大安全”的工作思路，提升煤矿瓦斯灾害防治能力。推动煤矿防突机器人、救援机器人在煤炭开采中的应用。依托大数据、5G等信息技术，基本实现煤矿采掘工作面智能化，推进智能化示范煤矿建设。充分利用煤矿监测监控系统预警机制和监管执法系统，持续加强安全风险分析研判和远程监管执法。督促企业足额提取安全生产费用。鼓励校企联合建立人才培养实训基地，全面提升能源从业人员的整体素质。（牵头单位：市能源局；责任单位：市发展和改革委员会、市应急管理局、市人力资源和社会保障局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

13.完善安全生产治理体系。建立健全安全预防控制体系，对煤矿、电力、长输油气管道等重点企业实行风险预警控制，加强安全风险管控，有效防范重特大生产安全事故。加强对煤矿瓦斯、水害等重大灾害及重点领域的工程治理。推进能源安全生产依法监管，构建高质量高效能的监管体系。完善安全监管执法制度，优化巡查、驻矿监管制度，落实干部包保（包联）责任，积极推进“互联网+监管”远程执法，强化联合执法、分级分类监管，加强重大安全风险分析研判和关键环节监管，鼓励安全生产举报，严厉打击违法违规行为，持续完善能源安全生产监管执法机制，改进监管执法方式，提升监管执法效能。（牵头单位：市能源局；责任单位：市发展和改革委员会、市应急管理局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

# 三、推进能源发展绿色低碳转型

## （九）有序发展风电和光伏发电

14.稳步推进风电协调发展。因地制宜开发风电项目，鼓励采用先进技术建设低风速大功率装机风电场。鼓励开发分散式风电建设，充分利用电网现有变电站和线路，建设就近接入，就地消纳的分散式风电项目。利用好风能和太阳能发电在时间上的互补特性，积极推动风光互补项目建设，提高送出通道利用效率，降低风光送出成本，向电网提供更加稳定的电能，实现资源优化整合。到2025年，力争风电装机达到470万千瓦以上。（牵头单位：市能源局；责任单位：市发展和改革委员会、市自然资源和规划局、市生态环境局、市水务局、市交通运输局、市林业局、毕节供电局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

15.积极推进光伏发电多元化发展。在太阳能资源较好的威宁、赫章等县打造百万千瓦级大型光伏基地，引领新能源基地化、规模化发展。统筹本地消纳和外送，推进多能互补及源网荷储一体化项目建设。积极推进威宁、黔西整县屋顶分布式光伏项目建设。在黔西市、织金县、纳雍县规划水风光互补项目。积极推进“光伏+”发展，积极打造农光互补、林光互补、牧光互补等光伏利用方式。到2025年，力争光伏装机达到730万千瓦以上。（牵头单位：市能源局；责任单位：市发展和改革委员会、市自然资源和规划局、市生态环境局、市水务局、市住房和城乡建设局、市林业局、毕节供电局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

16.积极推动多能互补发展模式。挖掘水电、火电通道，形成风光水火储一体化。围绕威宁－赫章、大方－黔西两大区域，充分利用已建水电的调节能力，建设水风光一体化可再生能源综合开发基地，提高送出通道利用率。围绕织金－纳雍、黔西－金沙两大区域，利用火电厂已建电网通道，充分发挥火电机组的调峰能力，开展风光火储多能互补系统一体化运行，提高电力输出功率的稳定性，提升电力系统消纳风电、光伏发电等间歇性可再生能源的能力和综合效益。响应“煤炭与煤电”“煤电与可再生能源”两个联营政策，结合威宁县资源禀赋，发挥国家电投在威宁县产业集群优势，将资源优势转化为经济优势，规划建设“国家电投集团毕节千万千瓦级综合能源基地”。（牵头单位：市能源局；责任单位：市发展和改革委员会、市水务局、毕节供电局、市交通运输局、市生态环境局、市自然资源和规划局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

## （十）积极开发地热能

17.推进浅层地热能开发利用。加大浅层地热能资源勘查，充分利用金沙、织金、纳雍、赫章、百里杜鹃等区域温泉开发利用基础条件，引进优强企业参与地热能资源勘探开发利用，培育本地企业加快地热能勘探开发，提高地热能利用效率。加快推动浅层地热能供暖制冷应用，试点中深层（水热型）地热能多元梯级综合利用，初步实现规模化、商业化发展。到2025年，力争地热能开发利用项目面积达到150万平方米。（牵头单位：市自然资源和规划局；责任单位：市生态环境局、市发展和改革委员会、市水务局、市林业局、市能源局、市住房和城乡建设局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

## （十一）有序开发生物质能和氢能

18.因地制宜发展生物质能。稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电，加快应用现代垃圾焚烧处理及污染防治技术，提高垃圾焚烧发电环保水平，建设大方、纳雍、赫章生活垃圾焚烧发电项目。（牵头单位：市住房和城乡建设局；责任单位：市发展和改革委员会、市自然资源和规划局、市生态环境局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

19.稳妥推进氢能开发利用。发挥威宁、赫章两地丰富的新能源资源优势，大力发展“绿氢”产业，推动威宁县、赫章县光伏氢能示范项目建设。（牵头单位：市发展和改革委员会；责任单位：市能源局、市工业和信息化局、市生态环境局、市自然资源和规划局、市交通运输局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

## （十二）推动能源产业低碳高效发展

20.实施煤炭绿色开采。推广煤炭绿色开采技术，因地制宜推广110工法、充填开采技术，推进“三区联动”示范。鼓励企业将煤矸石作为井下充填材料、制备建筑材料等多途径利用，解决当前煤矿企业固废堆存难题。加强矿井水综合利用。（牵头单位：市能源局；责任单位：市科学技术局、市生态环境局、市自然资源和规划局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

21.加快煤电节能减排改造。重点对市内现役30万千瓦级、60万千瓦级煤电机组实施汽轮机通流、降低锅炉排烟温度、锅炉烟气余热回收利用、电机变频、制粉系统优化、热力系统优化等一种或多种节能改造。鼓励现役亚临界煤电机组开展升参数改造,大幅提升热力系统效率,切实降低煤电机组供电煤耗。鼓励对现役煤电机组循环流化床锅炉、“W”型火焰锅炉全部实施大气污染物超低排放改造，因地制宜采用先进环保改造技术，确保实现超低排放要求。（牵头单位：市能源局；责任单位：市生态环境局，市发展和改革委员会，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

22.加强煤炭清洁高效利用。支持建设西南复杂煤炭区煤炭清洁利用研发中心，推动精细勘查、智能开采和煤炭资源深加工利用。推进煤炭洗选和提质加工，推进煤炭精细高效分选、分质分级利用、清洁高效转化、煤系固体废弃物及煤系共伴生资源综合利用。加快建设织金50万吨/年PGA项目，配合发改、生态环境等部门谋划毕节200万吨/年煤制清洁燃料和20亿立方米/年煤制气项目，延伸发展下游精细化工产品。（牵头单位：市能源局；责任单位：市工业和信息化局、市科学技术局、市自然资源和规划局、市发展和改革委员会、市市场监督管理局、市生态环境局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

23.大力推动新能源应用。推动城市公共汽车、巡游出租汽车和网络预约出租汽车等领域应用新能源及清洁能源车辆；在城市物流配送领域以及物流园区、枢纽场站等区域，优先使用新能源和清洁能源车辆及作业机械；加快发展电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。（牵头单位：市工业和信息化局；责任单位：市发展和改革委员会、市交通运输局、市能源局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

# 四、应用数字引领能源发展

## （十三）推动能源数字化发展

24.推动能源产业与数字技术融合。在巩固煤矿“两化”改造成果的基础上，加强数字技术与煤炭生产、存储、消费等环节深度融合，推广智能开采、煤矿5G、机器人、“能源云”平台等数字技术应用，推动永贵能源开发有限责任公司高山煤矿、贵州黔西能源开发有限公司青龙煤矿等智能化示范煤矿项目建设。（牵头单位：市能源局；责任单位：市工业和信息化局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

25.推进数字能源创新平台建设。推进建设煤炭数字化智能化交易中心和织金、毕节东、金沙柳塘煤炭储配基地，统筹毕节市煤炭储备基地项目线上线下交易，形成以“一中心”为核心，“三基地”区域煤炭市场为补充的现代煤炭交易市场体系，实现煤炭供需的基本动态平衡。（牵头单位：市能源局；责任单位：市工业和信息化局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

# 五、推动基础设施建设助力乡村振兴

## （十四）持续加强配电网建设

26.完善城镇配电网网架。加快配电网建设，完善网架结构和电力供应体系，推动500千伏金海湖变、220千伏织金东红变、110千伏竹园变等变电站建设，持续推进实现城乡用电服务均等化，升级电网基础设施。到2025年，力争毕节市用户平均停电时间不超过7.45小时，配网自动化有效覆盖率90%，供电可靠率提升至99.915%，综合电压合格率99.8%，户均配变容量不低于2.5千伏安。（牵头单位：市发展和改革委员会；责任单位：市能源局、市农业农村局、市生态环境局、市自然资源和规划局、毕节供电局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

27.巩固提升农村电网保障水平。全面优化升级农村电网，提高供电安全可靠水平，构建坚强网架结构，提升用电质量。精准升级城乡配电网，构建服务乡村振兴的现代农村电网，提升城乡供电服务水平，到2025年，力争农村配电网自动化有效覆盖率达到90%、农村电网供电可靠率提升到99.85%。（牵头单位：市发展和改革委员会；责任单位：市能源局、市农业农村局、市乡村振兴局、市生态环境局、市自然资源和规划局、毕节供电局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

28.开展乡村电气化示范。围绕乡村电气化提升、美丽乡村建设等目标，结合电网向数字化、智能化转型要求，开展毕节板底综合能源示范村等示范项目建设。（牵头单位：市农业农村局；责任单位：市乡村振兴局、毕节供电局，威宁县人民政府）

## （十五）推进能源基础设施建设

29.打造天然气“一张网”。立足“毕节一张网”，加快赫章至威宁输气管道，金沙经黔西、织金至纳雍输气管道，织金至珠藏输气管道等天然气管道项目建设，实现各县（市、区）长输天然气管道全覆盖。加快实施城镇燃气工程，推进特许经营区域内的配气管道建设，扩大配气管道的覆盖范围和供气能力，推动天然气输配网络向具备条件的乡镇延伸，打通输配系统“最后一公里”。到2025年,力争铺设长输天然气管网560公里，新铺设城市燃气管网240公里，改建城市燃气管网10公里，区域性燃气管网联网成片，城市天然气消费量1.2亿立方米。（牵头单位：市能源局；责任单位：市发展和改革委员会、市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市水务局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

30.加快综合能源服务设施建设。大力推进新能源汽车充电基础设施建设，形成覆盖全市的电动汽车充电设施网络，积极完成省能源局下达的目标任务。立足于加油站转型，建设加油、充电、加气、加氢和加甲醇等多种供应模式组合的一站式综合能源服务站。到2025年，力争新建充电桩3000个，加气、充电及维修服务建设站10个。（牵头单位：市能源局；责任单位：市发展和改革委员会、市商务局、市住房和城乡建设局、市交通运输局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

# 六、拓展能源区域合作

## （十六）打造西南地区煤炭保供中心

31.深化对外对内能源合作。以“煤炭数字化智能化交易中心”为依托，以织金、毕节东、金沙柳塘煤炭储配基地为载体，实现分行业、分区域、分煤种等发布交易信息，形成对煤炭产业供应链要素资源的精确配置及供需链之间的自然融合，实现可持续发展的煤炭交易机制。按照“政府推动、市场运作、优势互补、互利共赢”的原则，重点推动“毕电送深”电力供需合作。（牵头单位：市能源局；责任单位：市发展和改革委员会、毕节供电局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

32.完善煤炭物流网络。推动遵义阁老坝经金沙至毕节东铁路专线、毕节东经赫章至威宁铁路专线、文家坝矿铁路专线项目建设前期工作，谋划推动毕节东至纳雍铁路专线、赫章到云南镇雄铁路专线项目。有序实施运煤公路提级改造计划，优化提升金沙、织金等主产煤区公路运输能力，构建以重点产煤县为主的煤炭物流网络，形成以公路运输为主、公铁联运的煤炭运输体系。（牵头单位：市发展和改革委员会；责任单位：市交通运输局、市能源局、市生态环境局、市自然资源和规划局，各有关县<自治县、市、区>人民政府<管委会>）

# 七、保障措施

## （十七）强化组织领导

充分发挥毕节市能源产业高质量发展领导小组及其办公室职能职责作用，加强对新型综合能源基地建设的组织领导，各县（自治县、市、区）人民政府（管委会）及市直相关部门各司其职，坚持目标导向，多措并举，统筹解决工作中出现的重大问题，高效推动本实施方案落地落实。

## （十八）强化责任落实

各县（自治县、市、区）人民政府（管委会）及市直有关部门要深刻认识建设新型综合能源基地的重要性，严格按照本实施方案确定的工作目标、重点任务和职责分工抓好任务落实，确保政策到位、措施到位、成效到位。各县区能源主管部门根据具体情况制定地区新型综合能源基地建设方案及专项方案，细化工作措施，有力有序推进新型综合能源基地建设。

## （十九）强化要素保障

积极构建多层次、多元化、覆盖广的金融服务体系，持续实施引金入毕工程，增加企业金融服务供给；加快绿色金融产品的创新和推广，设立绿色金融基金，发行绿色金融债券，拓宽能源产业融资渠道。支持毕节高校发展能源专业，培训专业人才。强化校企合作、产教融合，开展能源行业重点项目、重点专业、重点职业技能人员进行“定向招生、专班培育、定向就业”培养，储备新型工业化能源人才。

附件：毕节市新型综合能源基地建设重点项目表

附件

毕节市新型综合能源基地建设重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资/亿元 | 建设地点 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、能源安全综合保障能力 |  |  |  |  |  |
| 1、煤炭绿色高效生产 |  |  |  |  |  |
| 1 | 以那煤矿 | 产能90万吨/年煤矿 | 10.8 | 织金县 | 煤矿 |
| 2 | 化窝煤矿 | 产能90万吨/年煤矿 | 8.5 | 百管委 | 煤矿 |
| 3 | 大雁煤矿 | 产能90万吨/年煤矿 | 9.2 | 织金县 | 煤矿 |
| 4 | 苍海煤矿 | 产能90万吨/年煤矿 | 9 | 织金县 | 煤矿 |
| 5 | 文家坝二矿一期 | 产能120万吨/年煤矿 | 14.4 | 织金县 | 煤矿 |
| 6 | 龙凤煤矿（一期） | 产能120万吨/年煤矿 | 19.2 | 金沙县 | 煤矿 |
| 7 | 文家坝煤矿一矿二期 | 产能120万吨/年煤矿 | 14.4 | 织金县 | 煤矿 |
| 8 | 龙凤煤矿（二期） | 产能120万吨/年煤矿 | 19.2 | 金沙县 | 煤矿 |
| 9 | 大运煤矿 | 产能120万吨/年煤矿 | 13.5 | 金沙县 | 煤矿 |
| 10 | 龙古煤矿 | 产能120万吨/年煤矿 | 13.2 | 纳雍县 | 煤矿 |
| 11 | 洞口煤矿 | 产能120万吨/年煤矿 | 16 | 纳雍县 | 煤矿 |
| 12 | 煤炭沟煤矿 | 产能120万吨/年煤矿 | 12.6 | 威宁县 | 煤矿 |
| 13 | 后寨煤矿 | 产能120万吨/年煤矿 | 9.2 | 纳雍县 | 煤矿 |
| 14 | 高源煤矿 | 产能150万吨/年煤矿 | 18 | 纳雍县 | 煤矿 |
| 15 | 白布煤矿 | 产能150万吨/年煤矿 | 14.8 | 大方县 | 煤矿 |
| 16 | 永晟煤矿 | 产能150万吨/年煤矿 | 10 | 金沙县 | 煤矿 |
| 17 | 龙场煤矿 | 产能150万吨/年煤矿 | 13.4 | 黔西市 | 煤矿 |
| 18 | 马家田煤矿 | 产能150万吨/年煤矿 | 14 | 织金县 | 煤矿 |
| 19 | 中寨煤矿一期 | 产能180万吨/年煤矿 | 21.6 | 织金县 | 煤矿 |
| 20 | 官寨矿井一期 | 产能180万吨/年煤矿 | 21.6 | 黔西市 | 煤矿 |
| 21 | 岔河一矿 | 产能180万吨/年煤矿 | 21.6 | 七星关区 | 煤矿 |
| 22 | 五凤煤矿 | 产能180万吨/年煤矿 | 13 | 大方县 | 煤矿 |
| 23 | 新田煤矿 | 产能210万吨/年煤矿 | 12 | 黔西市 | 煤矿 |
| 24 | 四季春煤矿 | 产能210万吨/年煤矿 | 19 | 织金县 | 煤矿 |
| 25 | 肥田煤矿 | 产能210万吨/年煤矿 | 15 | 织金县 | 煤矿 |
| 26 | 渝南煤矿 | 产能90万吨/年，露天 | 7.62 | 金沙县 | 煤矿 |
| 27 | 黄家山煤矿 | 产能90万吨/年，露天 | 8.6 | 赫章县 | 煤矿 |
| 28 | 鑫达煤矿 | 产能100万吨/年，露天 | 8.2 | 金沙县 | 煤矿 |
| 29 | 硫磺坡煤矿 | 产能100万吨/年，露天 | 8.32 | 金沙县 | 煤矿 |
| 30 | 大湾煤矿 | 产能100万吨/年，露天 | 8.6 | 威宁县 | 煤矿 |
| 2、煤炭物流网络 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阁老坝至金沙至毕节东铁路专线 | 170千米 | 129 | 金沙县 | 煤炭储配 |
| 2 | 文家坝矿铁路专线 | 2.3千米 | 5 | 织金县 | 煤炭储配 |
| 3、油气增储上产 |  |  |  |  |  |
| 1 | 织金油气勘查区煤层气勘探开发项目 | 产能3.6亿立方米、产量1.8亿立方米煤层气探矿权 | 21.6 | 织金县 | 煤层气 |
| 2 | 毕节大方煤层气勘探开发项目 | 产能0.1亿立方米、产量0.05亿立方米煤层气探矿权 | 0.6 | 大方县 | 煤层气 |
| 3 | 贵州织金文家坝一矿煤层气勘查、贵州织金文家坝二矿及碾子边矿煤层气勘查+贵州织金文家坝井田煤层气勘探开发利用重大项目 | 产能1.4亿立方米、产量0.7亿立方米煤层气探矿权 | 8.4 | 织金县 | 煤层气 |
| 4、油气生产供应保障能力 |  |  |  |  |  |
| 1 | 赫章至威宁输气管道 | 57千米天然气输气管道 | 1.9 | 毕节 | 天然气管道 |
| 2 | 金沙经黔西、织金至纳雍输气管道 | 146千米天然气输气管道 | 5.6 | 毕节 | 天然气管道 |
| 3 | 织金至珠藏输气管道（煤层气集输、外输专线） | 21千米天然气输气管道 | 0.8 | 织金县 | 天然气管道 |
| 4 | 中石化油库 | 6万立方米储油罐 | 7 | 七星关区 | 油库 |
| 5 | 贵州方能成品油库 | 3万立方米储油罐 | 3 | 七星关区 | 油库 |
| 6 | 纳雍县成品油库仓储设施建设项目 | 3-5万立方米储油罐 | 3.5 | 纳雍县 | 油库 |
| 5、煤电清洁高效提质 |  |  |  |  |  |
| 1 | 威赫电厂 | 2×66万千瓦 | 52 | 赫章县 | 煤电 |
| 2 | 织金“上大压小”异地改建 | 2×66万千瓦 | 52 | 织金县 | 煤电 |
| 3 | 茶园电厂二期 | 1×66万千瓦 | 26 | 金沙县 | 煤电 |
| 4 | 华润黔西电厂 | 2×66万千瓦 | 52 | 黔西市 | 煤电 |
| 5 | 华润大方电厂 | 2×66万千瓦 | 52 | 大方县 | 煤电 |
| 6 | 金沙柳塘等容量替代项目 | 2×66万千瓦 | 52 | 金沙县 | 煤电 |
| 7 | 金沙茶园低热值电厂 | 1×70万千瓦 | 30 | 金沙县 | 煤电 |
| 8 | 纳雍一厂 | 节能改造 | 12 | 纳雍县 | 煤电 |
| 9 | 毕节热电厂 | 超低能放改造、节排改造 | 2.5 | 七星关区 | 煤电 |
| 6、新型电力系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 500千毕节威赫电厂送出工程 | 190千米线路 | 3.7 | 毕节 | 电网 |
| 2 | 500千伏金元织金电厂送出工程 | 140千米线路 | 2.5 | 毕节 | 电网 |
| 3 | 500千伏金海湖输变电工程 | 75万千伏安变电容量、20千米线路 | 2.2 | 七星关 | 电网 |
| 4 | 毕节百万千瓦级光伏基地送出工程（500千伏奢香至鸭溪线路工程、500千伏奢香至鸭溪第二回线路工程（含鸭溪至息烽线路改接入八一变工程）、500千伏毕节乌撒变主变扩建工程、500千伏毕节乌撒至奢香第二回线路工程） | 200万千伏安变电容量、459千米线路 | 13.2 | 毕节 | 电网 |
| 5 | 500千伏金海湖至习水线路工程 | 170千米线路 | 4.5 | 毕节 | 电力 |
| 6 | 500千伏奢香至黔西电厂通道改造工程 | 80千米线路改造 | 2.0 | 毕节 | 电力 |
| 7 | 织金220kV东红变110kV配套送出工程 | 新建线路44公里 | 0.46 | 织金县 | 电力 |
| 8 | 金海湖新区110kV竹园输变电工程 | 新建线路12公里 | 0.46 | 七星关区 | 电力 |
| 9 | 黔西新仁抽水蓄能项目 | 100万千瓦 | 65 | 黔西市 | 抽水蓄能 |
| 10 | 威宁乐坪抽水蓄能项目 | 150万千瓦 | 75 | 威宁县 | 抽水蓄能 |
| 11 | 威宁新水抽水蓄能项目 | 120万千瓦 | 70 | 威宁县 | 抽水蓄能 |
| 12 | 织金下坝抽水蓄能项目 | 90万千瓦 | 64 | 织金县 | 抽水蓄能 |
| 二、能源绿色低碳转型 |  |  |  |  |  |
| 1、新能源大规模开发 |  |  |  |  |  |
| 1 | 七星关区何官屯农业光伏电站 | 10万千瓦 | 4 | 七星关区 | 光伏 |
| 2 | 七星关区水箐农业光伏电站 | 20万千瓦 | 8 | 七星关区 | 光伏 |
| 3 | 七星关区杨家湾农业光伏电站 | 20万千瓦 | 8 | 七星关区 | 光伏 |
| 4 | 大方县理化一期农业光伏电站 | 20万千瓦 | 8 | 大方县 | 光伏 |
| 5 | 大方县山坝农业光伏电站 | 8万千瓦 | 3.2 | 大方县 | 光伏 |
| 6 | 大方县羊场农业光伏电站 | 9万千瓦 | 3.6 | 大方县 | 光伏 |
| 7 | 赫章县珠市九陆港农业光伏电站 | 12万千瓦 | 4.8 | 赫章县 | 光伏 |
| 8 | 赫章县雉街大山农业光伏电站 | 8万千瓦 | 3.2 | 赫章县 | 光伏 |
| 9 | 赫章县松林坡农业光伏电站 | 15万千瓦 | 6 | 赫章县 | 光伏 |
| 10 | 赫章县珠市乡白玉农业光伏电站 | 10万千瓦 | 4 | 赫章县 | 光伏 |
| 11 | 赫章县大山坪风电场农业光伏电站 | 10万千瓦 | 4 | 赫章县 | 光伏 |
| 12 | 赫章县珠稚风电场农业光伏电站 | 10万千瓦 | 4 | 赫章县 | 光伏 |
| 13 | 赫章县达依娱乐农业光伏电站 | 10万千瓦 | 4 | 赫章县 | 光伏 |
| 14 | 纳雍县曙光农业光伏电站 | 20万千瓦 | 8 | 纳雍县 | 光伏 |
| 15 | 纳雍县寨乐农业光伏电站 | 10万千瓦 | 4 | 纳雍县 | 光伏 |
| 16 | 纳雍县张家湾农业光伏电站 | 10万千瓦 | 4 | 纳雍县 | 光伏 |
| 17 | 纳雍县锅圈岩乡农业光伏电站 | 10万千瓦 | 4 | 纳雍县 | 光伏 |
| 18 | 纳雍县鬃岭镇林业光伏电站 | 10万千瓦 | 4 | 纳雍县 | 光伏 |
| 19 | 黔西县定新一期农业光伏电站 | 20万千瓦 | 8 | 黔西市 | 光伏 |
| 20 | 威宁县石门大梨树农业光伏电站 | 8万千瓦 | 3.2 | 威宁县 | 光伏 |
| 21 | 威宁县海拉海元农业光伏电站 | 20万千瓦 | 8 | 威宁县 | 光伏 |
| 22 | 威宁县盐仓兰子山农业光伏电站 | 9万千瓦 | 3.6 | 威宁县 | 光伏 |
| 23 | 威宁县二塘议山农业光伏电站 | 10万千瓦 | 4 | 威宁县 | 光伏 |
| 24 | 威宁县板底双狮山农业光伏电站 | 11万千瓦 | 4.4 | 威宁县 | 光伏 |
| 25 | 威宁县玉龙长坡院子农业光伏电站 | 10万千瓦 | 4 | 威宁县 | 光伏 |
| 26 | 织金县八步一期火风光互补农业光伏电站 | 9万千瓦 | 3.6 | 织金县 | 光伏 |
| 27 | 七星关区水箐风电场 | 10万千瓦 | 4 | 七星关区 | 风电 |
| 28 | 金海湖新区乌箐风电场 | 10万千瓦 | 4 | 七星关区 | 风电 |
| 29 | 大方县绿塘风电场 | 10万千瓦 | 4 | 大方县 | 风电 |
| 30 | 大方县松林风电场 | 6.3万千瓦 | 2.5 | 大方县 | 风电 |
| 31 | 大方县大山风电场 | 6万千瓦 | 2.4 | 大方县 | 风电 |
| 32 | 大方县圆洞风电场 | 5.4万千瓦 | 2.6 | 大方县 | 风电 |
| 33 | 大方县尖山脚风电场 | 4.8万千瓦 | 2 | 大方县 | 风电 |
| 34 | 大方县大营山风电场 | 5万千瓦 | 2 | 大方县 | 风电 |
| 35 | 大方县小青沟风电场 | 5万千瓦 | 2 | 大方县 | 风电 |
| 36 | 赫章县结构风电场 | 10万千瓦 | 4 | 赫章县 | 风电 |
| 37 | 赫章县财神镇风电场 | 5万千瓦 | 2 | 赫章县 | 风电 |
| 38 | 金沙县大田乡白泥风电场 | 5万千瓦 | 2 | 金沙县 | 风电 |
| 39 | 金沙县岩孔风电场 | 5万千瓦 | 2 | 金沙县 | 风电 |
| 40 | 金沙县安洛乡风电场 | 6万千瓦 | 2.4 | 金沙县 | 风电 |
| 41 | 纳雍县猪场乡大闹地风电场 | 5.2万千瓦 | 2.1 | 纳雍县 | 风电 |
| 42 | 纳雍县猪场乡布鲁寨风电场 | 5万千瓦 | 2 | 纳雍县 | 风电 |
| 43 | 纳雍县骔岭镇杨家箐风电场 | 5万千瓦 | 2 | 纳雍县 | 风电 |
| 44 | 纳雍县曙光风光互补风电场 | 9.7万千瓦 | 4 | 纳雍县 | 风电 |
| 45 | 纳雍县姑开火风互补风电场 | 5万千瓦 | 2 | 纳雍县 | 风电 |
| 46 | 纳雍县骔岭镇幺岩风电场 | 9万千瓦 | 3.6 | 纳雍县 | 风电 |
| 47 | 纳雍县张家湾风电场 | 6万千瓦 | 2.4 | 纳雍县 | 风电 |
| 48 | 黔西县重新风电场 | 10万千瓦 | 4 | 黔西市 | 风电 |
| 49 | 黔西县定新风电场 | 5万千瓦 | 2 | 黔西市 | 风电 |
| 50 | 黔西市协和一期风电场 | 8万千瓦 | 3.2 | 黔西市 | 风电 |
| 51 | 威宁县幺站二期风电场 | 5万千瓦 | 2 | 威宁县 | 风电 |
| 52 | 威宁县么站风光互补分散式风电场 | 5万千瓦 | 2 | 威宁县 | 风电 |
| 53 | 威宁县斗古瓦厂风光互补风电场 | 10万千瓦 | 4 | 威宁县 | 风电 |
| 54 | 威宁县小海二期风电场 | 5万千瓦 | 2 | 威宁县 | 风电 |
| 55 | 织金县后寨风电场 | 6万千瓦 | 2.4 | 织金县 | 风电 |
| 56 | 织金县桂果风电场 | 5万千瓦 | 2 | 织金县 | 风电 |
| 57 | 织金县宝山风电场 | 5万千瓦 | 2 | 织金县 | 风电 |
| 58 | 织金县大梨树风电场 | 5万千瓦 | 2 | 织金县 | 风电 |
| 59 | 织金县大山风电场 | 5万千瓦 | 2 | 织金县 | 风电 |
| 60 | 织金县茅坪风电场 | 5万千瓦 | 2 | 织金县 | 风电 |
| 61 | 织金县小寨风电场 | 5万千瓦 | 2 | 织金县 | 风电 |
| 62 | 织金县珠藏风电场 | 5万千瓦 | 2 | 织金县 | 风电 |
| 63 | 织金县小寨二期风电场 | 10万千瓦 | 4 | 织金县 | 风电 |
| 64 | 大方县生活垃圾焚烧发电项目 | 1.5万千瓦 | 3 | 大方县 | 生物质 |
| 65 | 纳雍县生活垃圾焚烧发电项目 | 1.5万千瓦 | 3 | 纳雍县 | 生物质 |
| 66 | 赫章县生活垃圾焚烧发电项目 | 1.5万千瓦 | 3 | 赫章县 | 生物质 |
| 2、地热能 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毕节市地热能开发利用项目 | 150万平方米 | 6 | 毕节 | 地热能 |
| 3、氢能 |  |  |  |  |  |
| 1 | 农业配套光伏电站+制氢及加氢示范项目，制氢规模2000吨/年（含两个项目） | 制氢项目规划用地10亩，并配套相关农业光伏电站。规划利用威宁县光伏电站多余的电能电解水制氢，将氢气压缩、储存、运输到附近加氢站销售；配套新建加氢站或改造现有加气站作为加氢站。本项目利用光伏发电与制氢、储氢、储能结合，新建储能设施、制氢站、储氢站。 | 1.4 | 威宁县 | 氢能 |
| 2 | 农业光伏+氢能产业示范基地（制氢、储运、加氢站），制氢规模1500吨/年（含两个项目） | 规划利用赫章县充足的光、风资源电发电电解水制氢，培育以毕节七星关区为中心的应用场景，配套规划新建油、电、氢等综合加注站。将氢气压缩、储存、运输到附近加氢站销售，与贵阳及毕节周边城市形成产业群。本项目新建制氢站、加注站等。 | 1.2 | 赫章县 | 氢能 |
| 3 | 1000吨/年黔西煤化工副产气制氢项目 | 以黔西现有煤化工产能为基础，通过新增PSA氢气提纯装置，生产燃料电池用氢气，一期拟建规模500吨/年，二期根据终端应用扩展。 | 0.2 | 黔西市 | 氢能 |
| 4 | 500吨/年生物质制氢项目 | 以金沙或威宁现有生物质处置产业为基础，通过引进国内外先进制氢技术，开展生物质资源化利用制氢示范。 | 0.5 | 金沙县/威宁县 | 氢能 |
| 5 | 制氢、加氢和电煤氢燃料重卡运输为一体的氢能利用示范项目 | 依托黔西电厂和周边现有化工尾气，建设火电调峰+制氢+加氢站示范项目，满足黔西电厂电煤运输用氢燃料电池汽车的用氢需求，并为贵阳市、遵义市和毕节市提供备用氢气。 | 0.6 | 黔西市 | 氢能 |
| 6 | 威宁县氢能公交示范项目 | 威宁城区选择一条公交线路和城市物流配送场景。投入5台以上氢能公交车进行示范运营。项目一期拟采购氢能公交5辆，合计投资1000万元（按200万元/辆）；二期根据一期示范运行情况加大推广运用。 | 0.1 | 威宁县 | 氢能 |
| 7 | 氢能公交、物流示范项目 | 七星关区选择一条公交线路和城市物流配送场景，分阶段逐步投入公交、物流，至2025年投入超过30辆氢燃料电池车辆。 | 0.6 | 七星关区 | 氢能 |
| 8 | 大方县油气电甲醇氢“五合一”综合能源站建设项目 | 项目选址为大方经济开发区，新建加油站、加气站、加氢站、加甲醇站、充电站“五合一”全省示范项目。 | 0.6 | 大方县 | 氢能 |
| 9 | 威宁县加氢站营运建设项目 | 规划项目用地约4亩，建设氢气卸气、增压、加注、计量等配套设施，最大连续加注能力可达每日250公斤氢气。 | 0.45 | 威宁县 | 氢能 |
| 10 | 氢燃料电池生产项目 | 建设一条2400套/年氢空燃料电池电堆生产线及一条2400套/年燃料电池发动机生产线 | 10 | 七星关 | 氢能 |
| 三、能源数字化发展 |  |  |  |  |  |
| 1、创新平台建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤炭数字化智能化交易中心 | 煤炭数字化智能化平台建设、平台交易中心的建设 | 0.9 | 毕节市 | 数字化 |
| 2、多能互补及源网荷储一体化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 贵州金元金沙柳塘风光火储一体化试点项目 | 金沙柳塘煤电200万千瓦，风电65万千瓦，光伏40万千瓦，煤电最小技术出力30% | 56 | 金沙县 | 一体化 |
| 2 | 织金电厂风光火储一体化项目 | 风电16.75万千瓦，光伏10万千瓦 | 14 | 织金县 | 一体化 |
| 3 | 赫章县威赫电厂火风一体化风电场项目 | 风电10万千瓦 | 7 | 赫章县 | 一体化 |
| 4 | 贵州金元织金多能互补（风光火储一体化）项目 | 风电55万千瓦，光伏20万千瓦，金元织金电厂煤电132万千瓦，煤电最小技术出力30%，储能7.5万千瓦/15万千瓦时 | 17 | 织金县 | 多能互补 |
| 5 | 大方县风光储一体化多能互补生态治理新能源基地项目 | 风电34.2万千瓦，光伏75万千瓦，储能20.9/41.8万千瓦 | 12 | 大方县 | 多能互补 |
| 6 | 国家电投集团毕节千万千瓦级 综合能源基地 | 煤电264万千瓦，新能源837万千瓦，抽水蓄能150万千瓦，24座能源站，投入电动重卡1100辆，建设充换电站30座，乡村振兴项目11个 | 650 | 毕节 | 多能互补 |
| 3、综合能源服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金沙燃煤电厂供热改造项目 | 年供汽量120万吨，拟给诗月酱酒、大美酒业、古酒公司、金谊酒业、金沙回艺、金沙老酱香酒业等酒企供热并补充一期管道用户供热需求。 | 1.5 | 金沙县 | 综合能源 |
| 2 | 大方县油气电甲醇氢“五合一”综合能源站建设项目 | 新建加油站、加气站、加氢站、加甲醇站、充电站“五合一”全省示范项目。 | 0.6 | 大方县 | 综合能源 |
| 四、乡村振兴和基础设施建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毕节板底综合能源示范村 | 35千伏板底输变电工程及10千伏配套送出工程 | 0.3 | 威宁县 | 基础设施 |
| 五、能源区域合作 |  |  |  |  |  |
| 1、西南地区煤炭保供中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 织金200万吨煤炭储备项目 | 静态仓储能力200万吨 | 10.9 | 织金县 | 煤炭储配 |
| 2 | 金沙柳塘煤炭储配项目 | 动态仓储能力300万吨 | 15 | 金沙县 | 煤炭储配 |
| 3 | 毕节东煤炭储配项目 | 动态仓储能力300万吨 | 14 | 七星关区 | 煤炭储配 |
| 4 | 赫章县煤炭应急储配节点及煤矸石、粉煤灰综合利用项目 | 100万吨动态储煤、100万吨煤矸石和100万吨粉煤灰综合利用 | 20 | 赫章县 | 煤炭储配 |